磋商文件

（工程类）

项目名称：六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路

项目编号：LARX-20260101

采 购 人：六安市老年公寓

采购代理机构：六安市瑞新项目管理有限公司

采购时间：2026年1月

目  录

磋商公告	3

一、供应商须知	7

（一）须知前附表	7

（二）供应商资格	13

（三）供应商必须提交的响应文件内容	13

（四）响应文件的提交	13

（五）磋商程序	13

（六）评审及异常情况处理	14

（七）报价响应及答疑	14

（八）合同的签订	15

（九）澄清及变更	17

（十）验收与支付	17

（十一）质疑	17

二、采购合同	20

三、采购需求	29

四、评审方法和标准	30

五、响应文件格式	37

附件一 报价单	39

附件二 供应商基本信息	40

附件三 磋商授权书	53

附件四 磋商响应函	54

附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	55

附件六 响应情况表	56

附件七 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	60

六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修

电路磋商公告

项目概况：六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路（项目编号：LARX-20260101）的潜在供应商应在六安市民政局官网（https://mzj.luan.gov.cn/content/column/6799931?pageIndex=2）获取采购文件，并于 2026 年1月 27 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：LARX-20260101

2、项目名称：六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路

3、项目类型：工程类

4、采购方式：磋商

5、预算审核金额： 39.415505 万元

6、最 高 限 价 ： 39.415505 万元

7、采购需求：本工程为六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路，工程位置位于六安市，主要内容包括配线，配管，开关插座，照明器具安装及乳胶漆恢复等，具体详见工程量清单。

8、合同履行期限：本项目成交供应商自收到成交通知书之日起90个日历天（除不可抗性因素之外，如遇雨、雪、冻天气可申请顺延）。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

- 本项目的特定资格要求：

- （1）供应商：具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。

（2）拟派项目经理要求：具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书，同时具有有效的B类安全生产考核合格证书。

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

1、时间： 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 1月 27 日（北京时间）

2、地点：凡有意参加本项目的供应商自行在六安市民政局官网（https://mzj.luan.gov.cn/content/column/6799931?pageIndex=2）获取磋商文件。

3、获取方式：网上下载。

4、售价：零元

四、响应文件提交

1、截止时间： 2026 年 1 月 27 日 9 点 30 分（北京时间）

2、地点：六安市行政中心5号楼市民政局406室

3、提交方式：投标人法定代表人或授权委托人现场递交响应文件，不接受邮寄等其他方式。

五、响应文件开启

1、时间： 2026年 1 月 27 日 9 点 30 分（北京时间）

2、地点：六安市行政中心5号楼市民政局406室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：六安市老年公寓

地    址：安徽省六安市金安区皖西大道310号

联系方式：0564-3632116

2、采购代理机构信息

名 称：六安市瑞新项目管理有限公司

地　址：六安市金安区皖西路健康苑小区10幢203商铺

联系方式：0564-5380929

3、项目联系方式

项目联系人：李工

电　   话：0564-5380929

2026年1月16日

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市老年公寓 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：六安市瑞新项目管理有限公司 地址：六安市金安区皖西路健康苑小区10幢203商铺 |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 工程类 |
| 5 | 项目名称 | 六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路 |
| 6 | 项目编号 | LARX-20260101 |
| 7 | 付款方式 | 支付方式：工程竣工结算后付至结算价款的98%；余款2%作为质保金，缺陷责任期（2年）满后退还。若采用保函、保证保险方式提供质保金担保的，付至结算价的100%。 |
| 8 | 工期 | 本项目成交供应商自收到成交通知书之日起90个日历天（除不可抗性因素之外，如遇雨、雪、冻天气可申请顺延）。 |
| 9 | 中标服务费 | 招标代理服务费、清单、控制价编制费、设计费和评标评审专家劳务费由成交供应商支付。 设计费：7000元整。 招标代理服务费收费标准依据国家计委计价格〔2002〕1980 号、发改价格〔2011〕534号）和皖价服[2007]86号文件规定标准计取。评标评审专家劳务费按实计取（无票）。 以上费用包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。 |
| 10 | 质保期 | 按国家规范要求（项目中一般部分的质保期最少为二年），质保期内出现非人为损坏，由中标人免费修复。 |
| 11 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 2 %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的2.5%）。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。 |
| 12 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 13 | 提问与回复 | 供应商如果对采购文件内容有相关疑问，向采购人或采购代理机构以书面形式提出（联系方式见磋商公告）。采购人对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询，投标人须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。。 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 1、一式伍份，正本一份，副本四份，标书封面注明“正本”、“副本”字样。 2、供应商的响应文件需胶装成册，否则响应文件无效。 |
| 15 | 响应文件的密封和标记 | 1、密封：响应文件装入密封袋内，密封袋封口处加盖供应商单位章。 供应商未按上述要求密封的，其响应文件无效。 2、在密封袋上注明下列内容： 供应商名称： 项目名称： 采购人名称： |
| 16 | 响应文件的签署 | 磋商文件中明确要求加盖供应商公章、签字的，响应文件中必须加盖供应商公章、签字，否则将导致响应文件无效。 |
| 17 | 递交投标文件 注意事项 | （1）供应商代表（法人或者授权代表）应在响应文件递交截止时间前签到并递交纸质响应文件； （2）法人参加磋商会议的须在响应文件中提供身份证明复印件，授权代表参加磋商会议的须在响应文件中提供授权书及身份证明复印件； |
| 18 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商公章。联合体投标的，所有联合体成员均须加盖公章。如有虚假，采购人将取消其成交资格。 |
| 19 | 备注二 | 1、投标人参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将严肃处理。 2、评标委员会有权就采购文件内容对投标供应商进行询标。被询标供应商需根据询标内容，在规定时间内真实准确地做出答复。被询标供应商不得回答与询标无关问题，不得向评委提问。未在规定时间内对询标内容进行答复的，视为被询标供应商认同询标内容。 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的编制及提交

一、响应文件的编制

1、除专用术语外，响应文件以及投标供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。

2、除非磋商文件另有规定，供应商的响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、供应商响应文件应使用人民币填报所有报价，不接受多种货币报价。

4、投标供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

5、响应文件应按磋商文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

6、响应文件应当对磋商文件有关采购需求、供货期限、质保期、技术与服务要求、响应报价要求、磋商有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。响应文件在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

7、供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

8、响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，磋商文件要求盖章、签字的应按要求盖章、签字。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书（见响应文件格式）且符合要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致以纸质正本文件为准。

二、响应文件的递交

投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前现场签到并递交纸质版投标文件。未在投标截止时间前递交响应文件，其响应文件将不予接收。

（五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在磋商小组发出二轮报价指令后30分钟内完成报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给磋商小组。

（六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的（若采购项目是政府购买服务项目只有2家的，磋商活动可以继续进行）；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织磋商，采购单位将通过六安市民政局官网进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价以及投标报价汇总表中的响应报价均包括完成磋商文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对磋商文件的其他任何内容有相关疑问，可以向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 20个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

5、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

6、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

7、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

8、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。

9、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4、对于符合支付条件的项目，应在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

（十一）质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向相关部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、采购合同

采购合同参考范本

（工程类）

第一部分 合同书

项目名称：六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路

项目编号：LARX-20260101

甲方(采购人)：六安市老年公寓

乙方(成交供应商)：

签 订 地：

签订日期：      年     月     日

六安市老年公寓 (以下简称：甲方) 通过 六安市瑞新项目管理有限公司 组织的 磋商 方式采购活动，经 磋商小组 评定，(成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 工程概况

1.2.1 承包范围：主要内容包括配线，配管，开关插座，照明器具安装及乳胶漆恢复等，具体详见工程量清单；

1.2.2 质量标准：合格。

# 1.3 价款

本合同总价为：本合同总价为：￥      元 (大写：人民币        元)。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 总 价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：工程竣工结算后付至结算价款的98%；余款2%作为质保金，缺陷责任期（2年）满后退还。若采用保函、保证保险方式提供质保金担保的，付至结算价的100%。

1.4.2 发票开具方式：增值税发票。

# 1.5 工期、地点和方式

1.5.1 工期：本项目成交供应商自收到成交通知书之日起90个日历天（除不可抗性因素之外，如遇雨、雪、冻天气可申请顺延）

1.5.2 地点：六安市老年公寓。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外， 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向  甲方所在地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

（签字盖章页）

甲方（盖章）：六安市老年公寓

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人 或授权代表签字：

日 期： 年 月 日

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象， 包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属， 详见合同专用条 款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不 得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价2.5%的履约保证金；

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 采购需求

一、工程概况

本工程为六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路，工程位置位于六安市，主要内容包括配线，配管，开关插座，照明器具安装及乳胶漆恢复等，具体详见工程量清单。

二、人员配置要求

1、项目经理（1 名），供应商需承诺项目经理(建造师)目前未在其他项目上任职

(含已中标/成交的待建工程)，响应文件中提供承诺函，格式自拟。

2、技术负责人（1 名）；

3、其他人员 3 名（施工员（1 名）、质量员（1 名）、安全员（1 名）。

注：以上人员须是本单位人员。

三、工程质量要求：合格，供应商须严格按照图纸标准要求施工，工程缺陷责任期为

24 个月，供应商在工程缺陷责任期内，须按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任，工程缺陷责任期内免费维修。

四、产品质量要求：供应商采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，工程施工

过程中，供应商采购的材料需通过采购人同意后方可采购。

五、工期延误：工期 90日历天，成交供应商每延期一天，采购人从成交供应商结算

工程款中扣除 2000 元人民币/每天。

六、其他要求：供应商投标时应提供施工组织设计，对主要施工方法及技术方案、拟

投入的主要物资计划、主要施工机械设备计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技

术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施

工的技术组织措施进行介绍。

七、工程量清单：清单另附。

八、图纸：图纸另附。

编 制 说 明

一、工程概况：

本工程为六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路，工程位置位于六安市，主要内容包括配线，配管，开关插座，照明器具安装及乳胶漆恢复等，具体详见工程量清单。

- 编制依据：

1、由顺风建筑规划设计有限公司提供的设计图纸

2、2018版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省绿化工程计价定额》；《安徽省市政工程计价定额》；

3、材料价格执行2025年第9期六安城区及霍邱县区信息价。信息价缺项的材料参照市场价；

4、工程取费按2018版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程费用定额》相应费率标准计取；

5、人工费工日单价按156.00元/工日计取；

6、税金：按税前造价的9%计取；

三、编制说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

6、本工程砼均按商品砼计算。

7、本工程未列入暂列金。

工程量清单

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路 |  |  |  |  | 标段： |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 |  |
|  |  | 1# |  |  |  |
|  | 1 | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管PC20 | m | 390.750 |  |
| 2 | 030411001002 | 配管PC20 | m | 778.050 |  |
| 3 | 030411001003 | 配管SC20 | m | 11.050 |  |
| 4 | 030411001004 | 配管SC20 | m | 36.040 |  |
| 5 | 030411004001 | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 3537.210 |  |
| 6 | 030411004002 | 配线BV-4mm2 | m | 683.460 |  |
| 7 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 套 | 10.000 |  |
| 8 | 030412005001 | LED平板灯600*600 | 套 | 83.000 |  |
| 9 | 030404036001 | 风暖照明一体机 | 套 | 6.000 |  |
| 10 | 030404034001 | 暗装单联开关 | 个 | 15.000 |  |
| 11 | 030404034002 | 暗装双联开关 | 个 | 15.000 |  |
| 12 | 030404034003 | 单联双控暗开关 | 个 | 5.000 |  |
| 13 | 030404035001 | 暗装普通插座 | 个 | 34.000 |  |
| 14 | 030404035002 | 三孔壁挂空调插座 | 个 | 4.000 |  |
| 15 | 030404035003 | 三孔柜式空调插座 | 个 | 11.000 |  |
| 16 | 030404035004 | 防水防溅型三相开水器插座(三相5极) | 个 | 1.000 |  |
| 17 | 030404035005 | 五孔防水防溅插座 | 个 | 6.000 |  |
| 18 | 030404035006 | 五孔洗衣机插座 | 个 | 1.000 |  |
| 19 | 030404035007 | 五孔滑动式插座 | 个 | 27.000 |  |
| 20 | 030404035008 | 五孔电视插座 | 个 | 11.000 |  |
| 21 | 030404019001 | 风扇开关 | 个 | 9.000 |  |
| 22 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 11.000 |  |
| 23 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 139.000 |  |
| 24 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 102.000 |  |
| 25 | WB031002009001 | 凿槽、刨沟 | m | 401.800 |  |
| 26 | WB031002010001 | 沟槽恢复 | m | 401.800 |  |
| 27 | 031008013001 | 医疗设备带 | m | 69.960 |  |
| 28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 3.000 |  |
| 29 | 391525001001 | 拆除以及拆除恢复 | 项 | 1.000 |  |
| 30 | 391517001001 | 配电箱移位及管道预留 | 台 | 1.000 |  |
| 31 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1.000 |  |
|  | 2 | 排水部分 |  |  |  |
| 32 | 031001006001 | 塑料管PVC-75 | m | 60.000 |  |
|  |  | 4# |  |  |  |
|  | 1 | 电气部分 |  |  |  |
| 33 | 030411001005 | 配管PC20 | m | 468.400 |  |
| 34 | 030411001006 | 配管PC20 | m | 584.810 |  |
| 35 | 030411001007 | 配管SC20 | m | 11.700 |  |
| 36 | 030411001008 | 配管SC20 | m | 28.060 |  |
| 37 | 030411004004 | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 3179.170 |  |
| 38 | 030411004005 | 配线BV-4mm2 | m | 623.170 |  |
| 39 | 030411004003 | 配线WDZN-BYJ-4mm2 | m | 99.230 |  |
| 40 | 030412001002 | LED吸顶灯 | 套 | 5.000 |  |
| 41 | 030412005002 | LED平板灯600*600 | 套 | 51.000 |  |
| 42 | 030404036002 | 风暖照明一体机 | 套 | 14.000 |  |
| 43 | 030404034006 | 暗装单联开关 | 个 | 17.000 |  |
| 44 | 030404034007 | 暗装双联开关 | 个 | 16.000 |  |
| 45 | 030404034008 | 暗装三联开关 | 个 | 3.000 |  |
| 46 | 030404034004 | 暗装四联开关 | 个 | 1.000 |  |
| 47 | 030404034005 | 单联双控暗开关 | 个 | 2.000 |  |
| 48 | 030404035009 | 暗装普通插座 | 个 | 67.000 |  |
| 49 | 030404035010 | 三孔壁挂空调插座 | 个 | 17.000 |  |
| 50 | 030404035011 | 三孔柜式空调插座 | 个 | 2.000 |  |
| 51 | 030404035012 | 防水防溅型三相开水器插座(三相5极) | 个 | 2.000 |  |
| 52 | 030404035013 | 五孔防水防溅插座 | 个 | 14.000 |  |
| 53 | 030404035014 | 五孔洗衣机插座 | 个 | 2.000 |  |
| 54 | 030404035015 | 五孔电视插座 | 个 | 14.000 |  |
| 55 | 030404019002 | 风扇开关 | 个 | 14.000 |  |
| 56 | 030404033002 | 风扇 | 台 | 14.000 |  |
| 57 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 139.000 |  |
| 58 | 030411006004 | 接线盒 | 个 | 102.000 |  |
| 59 | WB031002009002 | 凿槽、刨沟 | m | 480.100 |  |
| 60 | WB031002010002 | 沟槽恢复 | m | 480.100 |  |
| 61 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 系统 | 3.000 |  |
| 62 | 391525001002 | 拆除以及拆除恢复 | 项 | 1.000 |  |
| 63 | 391517001002 | 配电箱移位及管道预留 | 台 | 1.000 |  |
|  | 2 | 排水部分 |  |  |  |
| 64 | 031001006002 | 塑料管PVC-75 | m | 70.000 |  |
|  | 3 | 其他 |  |  |  |
| 65 | WB031301002001 | 脚手架 | 项 | 1.000 |  |
|  |  | 乳胶漆 |  |  |  |
| 66 | 011608002001 | 铲除涂料 | m2 | 3600.000 |  |
| 67 | 011406003001 | 满刮腻子 | m2 | 3600.000 |  |
| 68 | 011406001001 | 乳胶漆 | m2 | 3600.000 |  |
| 69 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | m2 | 3600.000 |  |

| 附录F 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | JC-01 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500 |  |  |
| 2 | JC-02 | 二次搬运费 |  |  | 1.000 |  |  |
| 3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.800 |  |  |
| 4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.100 |  |  |
| 5 | JC-05 | 工程定位复测费 |  |  | 1.000 |  |  |
| 6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 |  |  |  |  |  |
| 7 | JC-07 | 临时保护设施费 |  |  | 0.200 |  |  |
| 8 | JC-08 | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |

| 附录G 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 |  |  | 3.280 |  |  |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 |  |  | 5.120 |  |  |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 |  |  | 4.130 |  |  |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 |  |  | 8.100 |  |  |
| 5 | JF-05 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |

| 附录I 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：六安市老年公寓1号、4号楼更换及整修电路 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000 |  |

四、评审方法和标准

# （一）资格审查

- 采购人或代理机构对供应商的资格进行审查，审查响应文件是否响应了磋商文件的资格要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合磋商文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合磋商文件要求 注 ： 1.信用记录查询渠道： (1)被人民法院列入失信被执行人名单的(以 www.creditchina.gov.cn查询为准) (2)被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的(以ww w.creditchina.gov.cn查询为准) (3)被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (以www.ccgp.gov.cn/查询为准) (4)被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的(以 www.gsxt.gov.cn查询为准) 2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采 购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间 的记录信息为准。 3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查 询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均 不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形 |

# （二）综合评审

由磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。

1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重 10 %，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得 10 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）× 10 %×100。

注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标分 （ 90 分） | 主要施工 方案与技 术措施 | 供应商提供的针对本项目主要施工方案与技术措施至少包含 下列内容： ①对采购需求的理解程度； ②施工场地环境的熟悉程度； ③各分部分项工程的主要施工方案； ④各分部分项工程的技术措施。 根据供应商提供的方案中针对上述内容的体现情况，由磋商 小组进行综合评审： (1)对本项目特点和难点理解准确，主要施工方案与技术措施 优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性 强，得 3 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，主要施工方案与技术 措施适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性 和针对性，得 2 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，主要施工方案与技术 措施基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有 待改善，得 1 分； (4)主要施工方案与技术措施不可行或者未提供得 0 分。 | 0-3 |
|  | 主要物资 供应计划 | 供应商提供的针对本项目主要物资供应计划至少包含下列内 容： ①主要施工材料有进场计划； ②主要施工材料数量、选型配套、进场数量情况； ③主要施工材料进场时间安排。 根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况， 由磋商小组按顺序分别进行评审： (1)对本项目特点和难点理解准确，主要物资供应计划优于本 项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 3 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，主要物资供应计划适 合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对 性，得 2 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，主要物资供应计划基 本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善， 得 1 分； (4)主要物资供应计划不可行或者未提供得 0 分。 | 0-3 |
|  | 主要施工 机械、设 备进场计 划 | 供应商提供的针对本项目主要施工机械、设备进场计划至少 包含下列内容： ①投入的施工机械、设备、机具有进场计划； ②投入的施工机械、设备、机具的设备数量、选型配套、进 场数量情况； ③投入的施工机械、设备、机具的进场时间安排。 根据供应商提供的方案中针对上述内容的体现情况，由磋商 小组进行综合评审： (1)对本项目特点和难点理解准确，主要施工机械、设备进场 计划优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针 对性强，得 3 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，主要施工机械、设备 进场计划适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实 用性和针对性，得 2 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，主要施工机械、设备 进场计划基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对 性有待改善，得 1 分； (4)主要施工机械、设备进场计划不可行或者未提供得 0 分。 | 0-3 |
|  | 劳动力安 排计划 | 供应商提供的针对本项目劳动力安排计划至少包含下列内 容： ①各主要施工工序有劳动力安排计划； ②各工种劳动力安排计划是否符合实际； ③劳动力投入经济是否符合实际。 根据供应商提供的方案中针对上述内容的体现情况，由磋商 小组进行综合评审： (1)对本项目特点和难点理解准确，劳动力安排计划优于本项 目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得3 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，劳动力安排计划适合 本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性， 得 2 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，劳动力安排计划基本 适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善， 得 1 分； (4)劳动力安排计划不可行或者未提供得 0 分。 | 0-3 |
|  | 确保工程 质量的管理体系与 措施 | 供应商提供的针对本项目确保工程质量的管理体系与措施至 少包含下列内容； ①质量技术管理班子和制度是否完善、健全； ②主要工序是否具有质量技术保证措施和手段； ③自控体系是否完整。 根据供应商提供的方案中针对上述内容的体现情况，由磋商 小组进行综合评审： (1)对本项目特点和难点理解准确，确保工程质量的管理体系 与措施优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、 针对性强，得 3 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，确保工程质量的管理 体系与措施适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、 实用性和针对性，得 2 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，确保工程质量的管理 体系与措施基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针 对性有待改善，得 1 分； (4)确保工程质量的管理体系与措施不可行或者未提供得0分。 | 0-3 |
|  | 确保安全 生产的管 理体系与 措施 | 供应商提供的针对本项目确保安全生产的管理体系与措施至 少包含下列内容： ①安全管理人员和制度； ②各道工序安全技术措施，是否符合安全技术标准要求； ③ 现场防火、安全防护措施。 根据供应商提供的方案中针对上述内容的体现情况，由磋商 小组进行综合评审： (1)对本项目特点和难点理解准确，确保安全生产的管理体系 与措施优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、 针对性强，得 3 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，确保安全生产的管理 体系与措施适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、 实用性和针对性，得 2 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，确保安全生产的管理 体系与措施基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针 对性有待改善，得 1 分； (4)确保安全生产的管理体系与措施不可行或者未提供得 0 分。 | 0-3 |
|  | 工程进度 计划与措 施及施工 网络图 | 供应商提供的针对本项目工程进度计划与措施及施工网络图 至少包含下列内容： ①在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、机械设 备、技术等方面有相应措施； ②控制工期的施工进度计划； ③施工总进度表或施工网络图； ④各项计划图表。 根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况， 由磋商小组按顺序分别进行评审： (1)对本项目特点和难点理解准确，工程进度计划与措施及施 工网络图优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、 针对性强，得 4 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，工程进度计划与措施 及施工网络图适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、 实用性和针对性，得 2 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，工程进度计划与措施 及施工网络图基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、 针对性有待改善，得 1 分； 工程进度计划与措施及施工网络图不可行或者未提供得 0 分。 | 0-4 |
|  | 工程重难 点及对应 保证措施 | 供应商提供的针对本项目工程重难点及对应保证措施至少包 含下列内容： ①工程施工的重点和难点； ②解决方案和措施是否可行； ③工程净化施工能力及净化施工措施。 根据供应商提供的方案中针对上述内容的体现情况，由磋商 小组进行综合评审： (1)对本项目特点和难点理解准确，工程重难点及对应保证措 施优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对 性强，得 3 分； (2)对本项目特点和难点理解基本准确，工程重难点及对应保 证措施适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用 性和针对性，得 2 分； (3)对本项目特点和难点理解有待提升，工程重难点及对应保 证措施基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性 有待改善，得 1 分； (4)工程重难点及对应保证措施不可行或者未提供得 0 分。 | 0-3 |
|  | 企业业绩 | 供应商每提供一个类似业绩得 9 分，满分 18 分。 注：响应文件中提供中施工合同和竣工验收报告（或竣工验 收备案表），如合同中无法体现项目类型等关键评审指标的， 须另附合同甲方单位盖章的证明材料，否则，该项目业绩不 予认可。 | 0-18 |
|  | 项目经理 业绩 | 供应商拟派项目经理每具有一个类似业绩得 9 分，满分 9 分。 备注：（1）响应文件中提供中施工合同和竣工验收报告（或 竣工验收备案表），如合同中无法体现项目类型等关键评审 指标的，须另附合同甲方单位盖章的证明材料，否则，该项 目业绩不予认可； （2）拟派施工项目经理业绩必须是在项目经理岗位上的业 绩，项目经理的名称以合同或竣工验收资料列明的为准，如 名称不一致，则以有项目经理名字且时间在后的业绩证明资 料为准。 （3）拟派项目经理业绩和供应商业绩可为同一业绩。 | 0-9 |
|  | 项目人员 配备 | 1、拟派项目经理具有中级及以上工程师职称的，得 7 分； 2、拟派项目技术负责人具有中级及以上工程师职称的，得 7 分。 注：响应文件中提供职称证书复印件。 | 0-14 |
|  | 体系认证 | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁 发有效的： 1、质量管理体系认证，得 8 分。 2、职业健康安全管理体系认证，得 8 分。 3、环境管理体系认证，得 8 分。 注：响应文件中提供证书复印件和全国认证认可信息公共服 务平台网站证书信息查询截图。 | 0-24 |
| 价格分 （ 10 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分 10 分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）× 10 ％×100 |  |  |

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。

五、响应文件格式

# 项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

# 年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

附件一

报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 人民币大写： 人民币小写： |
| 工期 |  |
| 是否响应付款方式 |  |
| 备注说明 |  |

供应商盖章：

日  期：   年   月   日

注：1、以上报价包含完成本项目施工内容的全部费用；

2、报价单中的响应报价应与工程量清单报价书（后附）中的响应总价相一致。

工程量清单报价书

封面格式

工程

响应报价总价

供应商：（盖公章）

日 期：

扉页格式

响应总报价

发包人:

工程名称：

响应总报价（大写）：

（小写）：

供应商：          （盖公章）

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

时间：

(一)总说明

1.本报价依据本工程询价须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、综合费、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为人民币。

7.供应商应将响应报价需要说明的事项，用文字书写与响应报价表一并报送。

（二）建设项目响应报价汇总表

工程名称：第页共页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
|  | 合计 |  |  |  |

（三）单项工程响应报价汇总表

工程名称：第页共页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
|  | 合计 |  |  |  |

（四）单位工程响应报价汇总表

工程名称：第页共页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 工程排污费 |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 合价 |  |  |
| 6 | 总价 |  |  |

（五）分部分项工程量清单计价表

工程名称：第页共页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |

（六）措施项目清单与计价表

工程名称：第页共页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 6 |  | 临时保护设施费 |  |  |  |
| 7 |  | 赶工措施费 |  |  |  |
| 8 |  | 其他措施项目费 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| （七）不可竞争费项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：标段： |  |  | 第页共页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |
| 5 |  | 工程排污费 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

（八）其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第页共页

| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第页共页 |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）专业工程暂估价计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第页共页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  | 工程内容 |  |  | 金额（元） |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十一）计日工表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： | 第页共页 |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械费小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

（十二）总承包服务费计价表

| 工程名称： |  |  | 标段： | 第页共页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| （十三）税金计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： | 第页共页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| （十四）承包人提供材料（工程设备）一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第页共页 |  |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 | 响应单价 | 备注 |

| （十五）分部分项工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第页共页 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额名称 |  |  |  |  |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 综合费 | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 综合费 |
| 人工单价 |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 |  |  |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) |  |  | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元) |  |
|  |  |  |  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |

(十六) 投标报价需要说明的其他资料

供应商认为需对其响应文件进行其他补充说明及证明材料。

附件二

供应商基本信息

（营业执照、资质证书等）

附件三

磋商授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日期：

附件四

磋商响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：
附件六

响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 工期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及工期等均应响应磋商文件要求。

# 附件七

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料